| MINUTA DE REUNIÓN |  |  |  |  |  | 129 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema de la Reunión: | Socialización de avances del proyecto y revisiones antes de la entrega. |  |  |  |  |  |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil |  |  |  |  |  |
| Autor: | Zambrano Gallo Alisson Doménica (Anfitrión de la reunión) |  |  |  |  |  |
| Fecha: | 29/12/2021 | Hora Inicio: | 18h06 | Hora Fin: | 20h15 |  |
| Lugar: | Google Meet y WhatsApp Web. |  |  |  |  |  |
| Referencias: | Documento del artículo, Documentos de Instrucciones del Proyecto, Uso de GitHub, Uso de Trello, Uso de Visual Studio. |  |  |  |  |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma |
| Calvopiña Pumadera Brayan Dalember | Grupo D / Colaborador |  |
| Chea Martillo Bethsaida Elizabeth | Grupo D / Colaboradora |  |
| Chiriguaya Vélez Álvaro Darío | Grupo D / Colaborador |  |
| Lino Sánchez Yermin Yair | Grupo D / Colaborador |  |
| Peralta Peralta Arlette Dayana | Grupo D / Secretaria |  |
| Quisnancela Asadobay Oscar Alexander | Grupo D / Colaborador |  |
| Robles Pilco Sergio Joao | Grupo D / Colaborador |  |
| Tenemea Lojano Neysser Enrique | Grupo D / Colaborador |  |
| Zambrano Gallo Alisson Doménica | Grupo D / Líder |  |

ASPECTOS TRATADOS

Se socializó con todo el equipo (por medio de Google Meet y WhatsApp Web) los avances logrados hasta el 29 de diciembre. Se realizaron comentarios acerca del artículo y del sistema que se podrían mejorar para la siguiente entrega.

Se realizaron actualizaciones en el documento de Instrucciones del Proyecto. Además, se continuó con el desarrollo del sistema, teniendo como avances:

- Módulo de Conductores: 20% de progreso.

- Módulo de Usuario: 90% de progreso.

- Módulo de Pago: 10% de progreso.

- Módulo de Login: 80% de progreso.

- Módulo de Cliente: 80% de progreso.

- Módulo Menú: 90% de progreso.

- Módulo de Ambulancia: 80% de progreso.

Planificación de futuras reuniones para la continuación del desarrollo del sistema y la redacción del artículo revisando los tiempos disponibles de todos los miembros del equipo para poder contar con la participación de todos.

LISTA DE ACCIONES

- Calendario de futuras reuniones antes de la siguiente entrega de avance de proyecto.

- Socialización de avances logrados hasta el 29 de diciembre.

- Actualización del documento de Instrucciones del Proyecto.

- Avances en el desarrollo del sistema para la gestión de ambulancias.

ANEXOS